# 正成能源采购系统

待办事项清单

更新时间：2026-08-24
负责人：邢果

# 一、今天就要准备（8/24）

1.1 问领导拍板的事项

红冲含税/税率/发票日期：加不加？（财务月底算抵税用）

大额线金额：现在写死500，定多少？

固定地址方案：上线前定（公司服务器 / 付费隧道）

1.2 系统配置检查

确认钉钉企业：当前接的是创新科技公司还是正成能源？

确认审批模板：5个模板（采购申请/订单/合同/入库/出库）是否已建好？

确认钉钉回调地址：公网地址是否有效？

# 二、8/25（明天）— 加人+设角色

2.1 你需要准备的

员工名单（Excel或纸笔），包含：

- 姓名

- 手机号（用于绑定钉钉）

- 部门（生产部/维修车间/后勤部/综合办/财务部/工程部/信息部）

- 岗位角色：采购员/库管员/财务/部门负责人/分管领导/总经理/员工

2.2 注意事项

每个人都需要绑定钉钉 userid（从钉钉通讯录拉）

部门负责人先配好（后面审批流要用）

领导账号权限最大，只给信任的人

# 三、8/26 — 真实数据录入

3.1 你需要准备的

库房物资清单（Excel或纸笔），包含：

- 物资名称（如：轴承、螺丝、电缆）

- 规格型号（如：6205、M8×20、YJV 3×2.5）

- 计量单位（个/箱/桶/米/条）

- 安全库存线（低于多少触发预警）

- 所属类别（通用/机电/后勤/工程等）

- 预估单价（可选）

供应商信息，包含：

- 厂家名称

- 联系人

- 电话

- 税号

- 开户行

- 账号

# 四、8/27-31 — 内部试运行

走一遍完整流程：申请 → 询价 → 订单 → 入库 → 红冲 → 付款

每天发现差异，当场改（预计1-2处/天）

摸清真实形态：线下发票长什么样？合同长什么样？

人员培训：采购员、库管员、财务、领导分别学会操作

领导录签名：手写签名拍照，传到系统预录

# 五、9/1-5 — 领导进场

给领导看系统全貌（不操作）

开放权限：领导能查看、能审批，不能录单

正式运行：8月底切换线上，过渡期系统+线下并行（1-2周）

# 六、待定事项（看情况做）

报损原因分析：出现反复买反复坏再做

退库功能：出现领多了退回需求再做

操作说明页：试运行期间给领导/新手看

明确不做：调拨（单库房）/ 条码扫码（要买设备）/ 批次管理（小厂用不上）/ 借出归还（优先级低）

# 七、你的每日/每周检查清单

每天

登录系统，看工作台有没有预警

审批中心有没有待审批单据

订单有没有逾期

库存有没有缺货预警

每周

检查备份文件是否存在

检查钉钉/飞书消息是否正常

检查隧道地址是否有效

查看API调用量（钉钉/飞书）

每月

月底三表导出给财务

核对供应商往来账

清理测试数据

回顾系统使用反馈

# 八、风险点（特别注意）

数据风险

数据库每天自动备份，但手动检查备份文件

重大改动前先 git commit

不要直接改数据库，通过系统操作

权限风险

管理员账号只留你和信得过的人

钉钉/飞书凭证不要泄露

审批流配置好再上线，避免推错人

网络风险

隧道地址可能漂移，准备好备用局域网地址

钉钉回调地址变化要及时更新

定期测试公网访问是否正常

— 文档结束 —

本文档由系统自动生成，V11.69版本适用。如有疑问，联系邢果。